Prosjekt: avgangspunktlighet Alnabru

Referat styregruppemøte 8. mai 07

Sted: Stortorvet (JBV)

Deltagere: Morten Knutsen, Arne Dalen, Bjørn Johannesen og Paal Arve Sirnes, Per Magnus Hegglund og Mads Veiseth (ref).

# 1. Gjennomgang av status i prosjektet

Per Magnus presenterte kort hva som har skjedd i prosjektet så langt

# 2. Forslag til tiltak

Vi gjennomgikk de forslag til tiltak som har kommet frem i prosjektet, og fordelte disse mellom deltagerne i styringsgruppa. Det ble avtalt at det for hvert tiltak skal besluttes om en ønsker å gå videre med tiltaket eller om en vil vente med å ta tak i det. En skal videre:

- For de tiltak en ønsker å gå videre med: tenke på hvordan dette skal skje og gjerne sette noen datoer

- For de tiltak en ønsker å ikke gå videre med akkurat nå: bør det være en begrunnelse for dette.

Dette skal så presenteres på prosjektmøtet som er satt til 23. mai

Nedenfor vises hvem som fikk ansvaret for hvilke tiltak:

Morten

- Etablere ”vaskebrett” for ankommende biler for å riste av saltholdig snø før de krysser noen spor (slik at en unngår belegg)

- Forståelse/ bedre kommunikasjon mellom skiftere/ TXP / teamleder for at TXP skal få tilbake kontroll med stasjon og få lok frem til togstamme, mulighet for TXP til å gi tidsbegrenset lokal skifting?

- Frigi spor C10 eller C11 for lokbevegelser for å gjøre seg mindre sårbar for lokal skifting

  - Må finne annet sted for å lagre vogner

  - Forslag for å få til dette: evt. lage nytt spor

- Ringe brannvesenet for å få de til spyle bort salt fra planoverganger (er igangsatt, TXP ringer teamleder som ringer brannvesenet, fungerer bra)

- For å redusere lokal skifting på Alnabru

  - Skifting ved utestasjon – slik at vogner som det er planlagt vedlikehold på Alnabru blir plassert på en av endene

  - Utføre lettere vedlikehold ved utestasjoner – for å redusere skifting på Alnabru

  - Visitasjon ved utestasjon? (må sjekke om dette gjøres i dag) (hensikt: oppdage feil tidligere og kunne skifte disse til enden).

  - Kongsvinger bør ta visitasjon og reparasjon på systemtog

  - Like/standardiserte togstammer (i hvert fall innlands) (for å unngå lang ståtid som opptar spor) – reduserer muligheten for lokfremføring og skifting

  - Tog som skal forbi Alnabru – bør ikke kjøre innom Alnabru da de opptar sporkapasitet.

    - Eks tømmer tog

- Bedre planlegging av produksjonen/ få skiftebevegelser på tidspunkt en ikke har så stort behov for sporkapasitet

  - Forberedende skifting på Alnabru – gjøre klar vogner som skal erstatte vogner som skal ut av ankomne tog, til vedlikehold, og evet. andre vogner som er planlagt satt inn)

  - Kjøre ned lok til terminalen tidligere – unngå press på kvelden

- Sørge for at alle tog blir tømt for luft umiddelbart etter ankomst

- Kommunikasjon i CargoNet

  - Teamleder må delegere rutinearbeid ved avvikssituasjoner (for å få tid til å kommuniserer med TXP)

  - CargoNet må ha prosedyrer for å sikre at intern varsling om avvik når alle (eks truck, skiftere) – spesielt når teamleder ikke er tilstede

  - Forståelse/ bedre kommunikasjon internt i CargoNet

    - Eks: nye tog som kommer til

    - Tilgang på informasjon

    - PC tilgang til flere?

    - Oppslag på tavler

    - Sørge for at informasjon om produksjonsopplegg og endringer når alle

- Få slutt på uvettig kjøring som ødelegger bommene

- Legge bedre til rette for spising på Alnabru (terminalpersonale ute, for liten kapasitet på kjøleskap og komfyrer – matlaging tar unødvendig lang tid)

Arne

- Når feil oppstår: Lokfører skal ringe TXP/Togleder først

  - innskjerpe rutiner (CN trafikk har ansvaret for dette)

  - Må også fortelle hvorfor en må innskjerpe rutinene – synliggjøre konsekvensene – gjerne gjennom eksempler (Laila har gode eksempler)

- Lokfører skal ikke ringe TXP før de står først i køen foran dverg R52 (lokfører må opprettholde togrekkefølgen).

- For å unngå at feil først blir oppdaget ved uttak av lok

  - Like lang tid på innsettkontroll som uttakskontroll

  - Samme sjekkpunkter på innsettkontrolliste som uttakkontrolliste.

  - Kursing av personell slik at de vurderer feil mer likt (er satt i gang)

  - Verksted tar evt. de kontrollpunkter ved innsett som ”mangler” på dagens liste (i forhold til uttak) evt. å vurdere en fordeling av oppgaver mellom verksted og lokfører.

  - Øke bemanning (både på lok og verksted) for å øke sikkerhetsmarginen

    - Lokførere til reservetjeneste (kan settes til innsett/ uttakskontroll)

    - Verksted (øke bemanning utover ettermiddag slik at bemanning stemmer med arbeidspådrag. Det er mer arbeid å gjøre pga. økt trafikk, men det er ikke tilført flere ressurser til vedlikehold).

Paal Arve

- Lage aksjonskort (varslingslister) for Alnabru til bruk i avvikssituasjoner (Togledelsen har god erfaring med dette fra de banestrekninger en har slike kort på)

  - Følgende funksjoner bør være med for å lage disse: CPTO, TXP, Terminalen

  - Rutine for kommunikasjon må være beskrevet på disse

  - Må vurdere flere typer avvikssituasjoner (må ha flere avvikskort)

- Ved arbeid og situasjoner ute på sporet – vurdere å kjøre tog fra Alnabru ut tidligere

  - Kommunikasjonslinje: Togleder – TXP – CargoNet

  - Operativt rutekontor tar dette opp på de ukentlige planleggingsmøtene til banesjef

  - Operativt rutekontor må snakke med TXP og CargoNet om konsekvenser rundt arbeid og situasjoner ute på sporet og muligheter for å håndtere dette.

- Forståelse/ bedre kommunikasjon internt i JBV

  - Når gruppeleder ikke er tilstede – skal det være TXP som bestemmer og avgjør om Alnabru kan håndtere ekstra tog

  - Forståelse/ kommunikasjon / samarbeid mellom TXP og ruteplankontor angående ruteplan og kapasitet (og kapasitetsbegrensinger) på Alnabru (spesielt for nye tog)

Bjørn

- Nytt sikringsanlegg for å unngå signalfeil

Morten og Paal Arve

- Deltagelse i møter

  - Deltagelse på møtene terminalen har ved store avvikssituasjoner

    - TXP bør være med på disse møtene (må finne ut om dette er mulig)

    - Hvis ikke mulig: Informasjon og konferanse på telefon mellom TXP og terminalen rett etter møtene

    - Få rutiner rundt dette

  - Representanter fra linjen bør være med fast på driftsmøter på terminalen (minst en gang pr uke, kanskje oftere om vinteren) (CN har disse hver dag)

    - dette hjelper mot ”alt”, bl.a . snørydding og de utfordringer vi har diskutert under kommunikasjon

    - Har gjort dette delvis i vinter med gode erfaringer

  - Undersøke muligheten for at TXP kan være med på driftsmøtene, møtene tar max en time (i dag er gruppeleder TXP med en gang i uka)

    - For å få frigitt TXP: gruppeleder tar stillverket i denne timen

    - TXP bør være med hver dag

    - Togledelsen har god erfaring med dette på Oslo S

    - Ivaretar deler av kommunikasjonspunktene vi har diskutert

Pål Arve og Arne

- Vinterbemanning (mer folk om vinteren)

Arne og Bjørn

- Lytteposter ved alle innkjør togveier for å avdekke hjulslag på ankomne tog.